100周年事業推進協議会 企画調整委員会の活動概要

H30.3.31

| 回 | 開催日 開催場所 参加者数 | 概 要 |
| --- | --- | --- |
| 第1回 | H29.4.27 県民会館301 11名 | ・全体会(3/20)の報告 ・テーマ、コンセプトについて ・シンボルマークについて ・会館について |
| 第２回 | H29.6.19 県民会館301 14名 | ・アストラ会館（仮称）の建設について ・寄附金の取扱いについて ・今後の企画調整委員会の進め方について |
| 第３回 財務委員会と 合同開催 | H29.6.25 新長田勤労市民センター 企画調整６名、財務７名 | ・アストラ会館（仮称）の建設について ・寄附金の取扱いについて |
| 第４回 | H29.7.11 県民会館301 ９名 | ・アストラ会館（仮称）建設に至る経緯について ・今後の想定スケジュールについて ・アストラ会館（仮称）の建設場所について ・募金目標額等について |
| 第５回 | H29.7.27 県民会館301 12名 | ・東京支部臨時理事会(7/17)の報告 ・アストラ会館（仮称）の建設場所について ・趣意書案について |
| 第６回 財務委員会と 合同開催 | H29.8.22 県民会館1001 企画調整９名、財務９名 | ・今後の想定スケジュールについて ・趣意書案について ・寄附金控除について ・アストラ会館（仮称）の建設場所について |
| ワークショップ | H29.8.26 県民会館902 22名 | ・長田高校・長田高校生のアイデンティティ（同一性）特徴 ・長田高校・長田高校性に期待する将来像 ・創立100周年事業の意義（テーマ・コンセプト案への意見、100周年事業への期待と提案） |
| 第７回 | H29.10.27 県民会館301 ９名 | ・祝賀事業委員会等の報告 ・法人予約用趣意書案について ・会館基本スケジュール案について ・会館建設に向けた今後の検討事項について ・ロゴマークについて ・東京支部の取組について |
| 第８回 財務委員会と 合同開催 | H29.11.14 県民会館1001 企画調整８名、財務11名 | ・趣意書案（予約用）について ・会館基本スケジュール案について ・会館設計・建設プロセスについて ・寄附金の募集について |
| 第９回 | H29.12.5 県民会館1203 11名 | ・趣意書案（予約用）について ・ロゴマークの制定について ・会館のコンセプト等について ・会館基本スケジュール案について |
| 第10回 | H30.1.19 県民会館B101 10名 | ・全体会(1/6)の報告 ・ロゴマークの制定に向けた取組ついて ・100周年記念会館プロポーザルの進め方等について |
| 現地見学会 | H30.3.3 長田高校建設予定地 参加者５名 事務局等４名 | ・100周年記念会館設計監理業務プロポーザル参加表明者による現地見学会の実施 |
| 第11回 | H30.3.8 県民会館301 11名 | ・記念会館の取組状況と今後の進め方について ・ロゴマーク制定の取組状況と今後の進め方について ・神撫台への記事掲載等について |